事业单位法人年检报告公开表

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 邢台市南水北调工程建设委员会办公室 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 为南水北调工程中线总干渠建设提供协调服务，组织市受水区配套工程的规划设计、资金筹措建设实施等。 |
|  | 住 所 | 邢台市钢铁北路552号 |
|  | 法定代表人 | 宋增志 |
|  | 开办资金 | 162.58万元 |
|  | 经费来源 | 财政拨款 |
|  | 举办单位 | 邢台市水务局 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2013年是南水北调主体工程的决战之年，配套工程全面开展之年。我办在市委、市政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻执行市委、市政府提出的“还邢台青山绿水，走生态发展之路”的重大战略决策部署，依照“集中精力抓配套，千方百计保主体”的原则，狠抓落实，成效显著，境内主体工程提前完成，具备通水条件，配套工程在省率先开工建设，进展顺利。 （一）南水北调中线主体工程进展顺利 1.工程建设进展顺利。南水北调中线工程邢台境内主体工程全长93.3公里，年分配我市水量3.33亿立方米，共需修建桥、闸、涵等建筑物173座，其中桥梁101座，截止目前，主体工程已提前完工，具备通水条件，跨渠桥梁建设已全部建成通车沙河段倒虹吸工程已通过法人验收，成为邯石段工程首个通过验收的项目。 2.临时用地退还工作有序开展。总干渠沿线的五个县（市、区），涉及临时用地151块共计17240.35亩，截止到2013年12月底，共退还 94块临时用地共12509.77亩，完成率为72%。在退地过程中，市调水办积极协调各级、各部门，协调解决各种困难和问题，保证了临时用地复垦退还工作顺利推进。 3. 总干渠穿越工程、连接路、灌溉设施恢复、专项迁建工程也已按要求基本完成。 （二）配套工程实现率先开工建设 南水北调配套工程是将每年分配我市3.3亿立方米的水量自总干渠6个分水口门，通过输水管道送向全市所有县城、重点城镇和工业区，共计23个供水目标。需修建水厂以上输水管道362公里，修建水厂22座及相应配水管网。 （三）通过严格管理确保了工程建设资金规范运作 2013年，在做好我市南水北调总干渠征迁资金管理工作的同时，把南水北调配套工程建设资金作为一项重点，进一步强化了管理。 （四）通过宣传营造了关心支持工程建设的浓厚氛围 为确保我市南水北调征迁及工程建设顺利开展，我办今年加大了宣传力度，制定印发了宣传工作方案。采取多样式宣传，扩展宣传渠道，丰富宣传内容。 （五）认真做好南水北调工程沿线扬尘治理工作。 为积极响应市委、市政府搞好大气污染治理工作的要求，我们重点对南水北调工程沿线内丘至沙河段66公里工程沿线施工作业场地，从施工建管单位到市、县调水部门逐一落实了分包责任制，自10月份以来，先后十几次进行全面督导检查。对在检查中发现的问题，责令施工单位及时进行了整改。市水务局、市南水北调办公室派专人进行督查，确保按要求施工。目前各施工作业、场地、施工路口，拉运车辆等都严格按扬尘治理标准要求落实到位。邢台日报、河北日报相继对我市南水北调工程沿线无尘施工做出新闻报道。 我市在总干渠征迁安置中始终坚持“以人为本、和谐征迁”的理念，实际工作中取得了非常好的效果，在配套工程征迁安置工作中将继续秉持“以人为本”理念，继续加大宣传力度，强化政策宣传，形成良好征迁氛围。做到刚性政策柔性操作，带着感情做好群众工作，稳妥解决好难点问题，争取实现和谐征迁。切实维护工程沿线社会稳定，保障和促进南水北调工程建设，为如期实现工程全线通水目标做出贡献。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |
| 受奖 惩评 估及 诉讼 投诉 情况 | 2013年7月，被中共邢台市委农村工作委员会授予先进基层党支部 |