事业单位法人年度报告公开表

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 邢台联航公司（邢台联航服务公司） |
| --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 发展民航事业，为加快邢台经济建设负责编制邢台航班计划并申请开通负责航班客源组织与售票工作为机组人员和旅客提供后勤保障服务 |
|  | 住 所 | 邢台市中兴西路190号 |
|  | 法定代表人 | 王殿华 |
|  | 开办资金 | 393.6万元 |
|  | 经费来源 | 非财政补助 |
|  | 举办单位 | 邢台市交通运输局 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 在市委、市政府的正确领导和大力支持下，邢台机场军民合用改扩建项目进展顺利，目前已成功列入《中国民用航空发展第十二个五年规划》和国家《“十二五”综合交通运输体系规划》成为国家2011-2015年期间的新增机场项目。今天3月，北空牵头，召集军地各相关单位，通过了邢台机场空域规划意见书。4月27日国家民航局通过了邢台机场项目的行业许可意见书。5月21日，省发改委根据我市意见和国家民航局行业意见，出具了项目资金来源渠道承诺函。6月21日，由总参牵头，国家发改委签的立项报批文件获得通过。并分别呈报到中央军委办公厅和国务院办公厅，待中央军委、国务院联合审批立项。6月18日-19日，由空军设计局牵头，召集军地、民航相关部门召开了现场调研会议。7、8、9三个月，结合我市相关部门，将此阶段的一些土地预审、地震、地灾、环评、水土保持、节能审查、社会稳定风险评估等11个前置性评估报告编写工作，分别委托到各个有资质相关单位。目前各有关单位正在收集编写之中。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |
| 受奖 惩评 估及 诉讼 投诉 情况 | 无 |